Паспорт муниципальной программы

«Поддержка развития садоводческих товариществ территории Трехгорного городского округа на 2014-2016 годы»

| Наименование Программы | муниципальная программа «Поддержка развития садоводческих товариществ на территории Трехгорного городского округа на 2014 - 2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» |
| Заказчик Программы | администрация города Трехгорного |
| Руководитель Программы | заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ |
| Основной разработчик Программы | структурное подразделение администрации города Трехгорного (отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) |
| Исполнители Программы – прямые получатели средств бюджета | администрация города Трехгорного |
| Основные цели Программы | - реализация городской политики в вопросах поддержки развития коллективного садоводства на территории Трехгорного городского округа и недопущения ликвидации действующих садоводческих товариществ; - повышение комфортности ведения коллективного хозяйства жителями города; - сохранение требуемых экологических параметров окружающей среды. |
|  | - поддержание территорий садоводческих товариществ в надлежащем виде; - решение вопросов развития и укрепления материально-технической базы общего имущества садоводческих товариществ |
| Задачи Программы |  |
| Этапы и срок реализации Программы | 2014 – 2016 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; III этап – 2016 год. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по срокам реализации | городской бюджет: всего – 900,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 450,0 тыс. руб.; 2015 год – 450,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - развитие садоводческих товариществ на территории Трехгорного городского округа |
| Перечень целевых индикаторов (показателей) | I этап – 2014 год, вынесено за границы земельных участков в районе малоэтажной застройки кабельной линии – 250,0 м, II этап – 2015 год, вынесено за границы земельных участков в районе малоэтажной застройки кабельной линии – 246,0 м |
| Система организации контроля по реализации Программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Трехгорного - распределение бюджетных средств |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Коллективное садоводство - одно из направлений в создании гражданского сообщества. Данная форма коллективного объединения - коллективное садоводство - успешно решает многие экономические и социальные проблемы. Наличие садовых участков у жителей города, обладающих невысокими доходами, позволяет им обеспечивать себя экологически чистыми продуктами садоводства и овощеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать условия для организации воспитания и досуга детей и подростков. В городе Трехгорном более 6 (шести) тысяч семей имеют в пользовании земельные участки для ведения садоводства и огородничества.

Учитывая значительное социальное расслоение общества, весьма актуальными остаются вопросы оказания помощи садоводческим товариществам в развитии инженерной инфраструктуры территорий в местах размещения садоводческих коллективов.

На территории Трехгорного городского округа организованно 10 (десять) садоводческих товариществ с общим количеством земельных участков  5 659 штук, с общей площадью 374,62 гектаров, в том числе: «Уралец», «Зеленый дол», «Юбилейный», «Заречье», «Красногорец», «Прогресс», «Дружба», «Строитель», «Родник», «Аксарский ключ».

Основным источником хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих товариществ являются река Юрюзань, Бахтияров ключ,  искусственные пруды. В связи с дефицитом (особенно в  засушливый жаркий летний сезон) вода для хозяйственно-бытовых целей в садоводческих товариществах подается по графику. Общая протяженность электрических сетей, находящихся на балансе садоводческих товариществ, составляет 30 километров, водопроводных сетей – 45 километров, внутрисадовых автомобильных дорог – 50 километров.

За длительный период эксплуатации инженерно-технические сети и инженерное оборудование выработали свой ресурс, так как срок ввода их в эксплуатацию более 30 лет, и подлежат капитальному ремонту или замене. Электрические сети и электрооборудование имеют достаточный износ. Внутрисадовые автомобильные дороги, имеющие неусовершенствованное покрытие, находятся в крайне неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Прочностные показатели дорожных одежд из-за несоответствия геометрических параметров в процессе эксплуатации снижены. В результате длительной эксплуатации без проведения достаточного ремонта, обозначились проблемы в части восстановления дорожных покрытий. Все перечисленные проблемы негативно сказываются на ведении коллективного садоводства и способствуют тому, что многие земельные садовые участки становятся брошенными. В настоящее время таких участков насчитывается около  800 единиц.

Поддержка коллективных садоводов, огородников имеет большое экономическое, социальное и политическое значение и должна находиться под постоянным вниманием и контролем органов местного самоуправления. В условиях нестабильной экономической ситуации решение данных проблем требует комплексного подхода, который возможен только на городском уровне с применением программного метода.

Выполнить работы по выносу кабельной линии 10кВ от КТПН-78 до КТПН-40 с территории выделенных земельных участков под строительство в районе малоэтажной застройки с целью обеспечения электроснабжения садоводческое товарищество «Уралец».

II. Основные цели и задачи

1. Цели Программы

- реализация городской политики в вопросах поддержки развития коллективного садоводства на территории Трехгорного городского округа и недопущения ликвидации действующих садоводческих товариществ;

- повышение комфортности ведения коллективного хозяйства жителями города;

- сохранение требуемых экологических параметров окружающей среды.

2. Задачи Программы

- поддержание территорий садоводческих товариществ в надлежащем виде;

- решение вопросов развития и укрепления материально-технической базы общего имущества садоводческих товариществ.

III Сроки и этапы реализации

Программа реализуется в течение 2014-2016 годов.

I этап – 2014 год:

- вынос кабельной линии 10кВ от КТПН-78 до КТПН-40 с территории выделенных земельных участков под строительство в районе малоэтажной застройки с целью обеспечения электроснабжения садоводческое товарищество «Уралец»,

II этап – 2015 год:

- вынос кабельной линии 10кВ от КТПН-78 до КТПН-40 с территории выделенных земельных участков под строительство в районе малоэтажной застройки с целью обеспечения электроснабжения садоводческое товарищество «Уралец»,

III этап – 2016 год

- улучшение инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ.

В случае отсутствия финансовых средств реализация программы досрочно прекращается.

IV. Система программных мероприятий

Финансирование Программы осуществляется в рамках городского бюджета (МБ). Ежегодный объем финансирования и перечень мероприятий уточняется по мере формирования и утверждения бюджета города, исходя из финансовых возможностей бюджета.

Перечень мероприятий и объем финансирования показаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование мероприятий программы, тыс. руб. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  | МБ | МБ | МБ |  |
| 1 | вынос кабельной линии 10кВ от КТПН-78 до КТПН-40 с территории выделенных земельных участков под строительство в районе малоэтажной застройки с целью обеспечения электроснабжения садоводческое товарищество «Уралец». | 450,0 | 450,0 | - |  |
| 2 | Итого по годам: | 450,0 | 450,0 | - |  |

V. Ресурсное обеспечение

Городской бюджет: всего – 900,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 450,0 тыс. руб.;

2015 год – 450,0 тыс. руб.;

2016 год– 0,0 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляется Руководителем программы.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи осуществляет:

- организацию выполнения мероприятий Программы;

- подготовку предложений по развитию и корректировке Программы;

- подготовку информации о ходе выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации с предоставлением ежеквартальных отчетов.

VII. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы позволит:

-  выполнить ремонтные  и восстановительные работы объектов инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ;

- вынос кабельной линии 10кВ от КТПН-78 до КТПН-40 с территории выделенных земельных участков под строительство в районе малоэтажной застройки с целью обеспечения электроснабжения садоводческое товарищество «Уралец».

|  | наименование работ | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап | вынесено за границы земельных участков в районе малоэтажной застройки кабельной линии (м) | 250,0 | - |
| II этап | вынесено за границы земельных участков в районе малоэтажной застройки кабельной линии (м) | - | 246,0 |