ПАСПОРТ

муниципальной программы.

«Капитальный ремонт зданий

муниципальных общеобразовательных учреждений города Трехгорного

на 2014-2016 годы».

| Полное наименование Программы | «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города Трехгорного на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация города Трехгорного |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации города по образованию, спорту, культуре и социальной сфере начальника Управления образования |
| Основной разработчик Программы | Управление образования администрации города Трехгорного |
| Исполнители Программы – прямые получатели средств бюджета | Управление образования администрации города Трехгорного |
| Основная цель Программы | Создание благоприятных условий для эксплуатации муниципального имущества города Трехгорного; - увеличение сроков эксплуатации муниципального инженерного оборудования зданий общеобразовательных учреждений города Трехгорного; - применение энергосберегающих технологий при ремонте общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности; -улучшение архитектурно-художественного облика города. |
| Задачи Программы | 1. Замена внутренних магистральных инженерных сетей общеобразовательных учреждений, срок эксплуатации которых превышает нормативный; 2. Ремонт кровель на зданиях общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности; 3. Снижение затрат на потребление энергоресурсов согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПина 2.4.2.2821. |
| Этапы и сроки реализации Программы и подпрограммы | Срок реализации Программы – 2014 - 2016 годы Этапы реализации Программы: I этап – 2014 год II этап – 2015 год III этап – 2016 год |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по срокам реализации | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в 2014-2016 гг. составит 97 098, 602 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 20 070,331 тыс. руб.; 2015 год – 37 779,477 тыс. руб.; 2016 год – 39 248,794 тыс. руб. Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем средств, выделяемых из областного бюджета, определяется в ходе уточнения областного бюджета на текущий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение сроков эксплуатации зданий общеобразовательных учреждений на 30%. Снижение затрат учреждений по оплате коммунальных услуг за счет фактически потребленных энергоресурсов. Улучшение архитектурно-художественного облика города в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.2821-10. |
| Перечень целевых индикаторов (показателей) | 1. Готовность учреждений к бесперебойной работе муниципальных общеобразовательных учреждений: 2014 г. - 100 %; 2015г. - 100 %; 2016 г.- 100% 2. Организация безаварийной и бесперебойной работы по эксплуатации зданий и помещений учреждения образования: 2014 г. - 100 %; 2015г. - 100 %; 2016 г.- 100% |
| Система организации контроля по реализации Программы | 1. Руководитель Программы: - осуществляет текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы; - проводит мониторинг реализации за первое полугодие отчетного года; - осуществляет оценку эффективности реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации; - подготавливает отчет о реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации. 2. Отдел экономики и прогнозирования: - проводит экспертизу проекта Программы на соответствие, предъявляемым к нему требованиям, предусмотренным Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Трехгорного городского округа, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 25.12.2012 № 1411. - осуществляет оценку выполнения Программы, обобщает и представляет доклад о ходе ее реализации за полугодие и за год главе администрации города. 3. Городское финансовое управление: - проводит экспертизу проекта Программы в части финансового обеспечения; - осуществляет оценку Программы в части кассового исполнения. 4. Юридический отдел: - согласовывает проект Программы на предмет соответствия действующему законодательству. |

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Проблемы, связанные с сохранением и укреплением здоровья детей, приоритетны для общества и государства.

В последние годы Президент Российской Федерации совместно с Правительством РФ уделяют особое внимание развитию инфраструктуры общеобразовательных учреждений.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт зданий общеобразовательных  учреждений города Трехгорного на 2014-2016 годы (далее-Программа) - это одно из направлений реформирования  жилищно-коммунального хозяйства города Трехгорного. Состояние зданий общеобразовательных учреждений города Трехгорного требует ежегодного вложения средств на поддержание  в надлежащем состоянии инженерных сетей, замены строительных элементов зданий, ремонта кровельных покрытий, реконструкцию школьных стадионов при школах города. Программный    способ решения проблем предполагает комплексный  подход к реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений, ориентированных на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач.

- Основные цели и задачи

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений города Трехгорного на 2014-2016 годы» является комплексом мероприятий по финансированию капитального ремонта направленного на улучшения инфраструктуры общеобразовательных учреждений.

Цель Программы:

- создание благоприятных условий для эксплуатации муниципального имущества города Трехгорного;

- увеличение сроков эксплуатации муниципального инженерного оборудования зданий общеобразовательных учреждений города Трехгорного; -применение энергосберегающих технологий при ремонте общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности;

- улучшение архитектурно-художественного облика города.

Задачи:

- Планирование и организация работы по проведению капитального

ремонта.

2. Создание безопасных условий для детей и подростков.

3. Охват большего количества зданий и помещений учреждений образования.

4. Проведение профилактических работка и предупреждение аварийных ситуаций связанных со зданиями и помещениями учреждений находящихся на балансе учреждений образования.

3. Сроки и этапы  реализации программы

Срок реализации Программы – 2014-  2016 годы

Этапы реализации Программы:

I этап – 2014 год

II этап – 2015 год

III этап – 2016 год

На каждом этапе реализации Программы выполняются мероприятия, направленные на достижение результатов по индикативным показателям и основной цели - создание условий для организации ремонтных работ.

Условием досрочного прекращения реализации Программы может быть изменение действующего законодательства.

- Система программных мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МКОУ «СОШ № 106» |
| Капитальный ремонт здания и благоустройства школы | 12 979 737 | 24 478 661 | 20 360 000 |
| Капитальный ремонт механической мастерской |  | 7 100 000 | 4 769 138 |
| МБОУ «СОШ №108» |
| Капитальный ремонт кровли гаража | 478 785 |  |  |
| Капитальный ремонт отмостки, цоколя,стен |  |  | 3 936 446 |
| Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт электрических сетей |  |  | 140 000 |
| Капитальный ремонт приточной и вытяжной вентиляции столовой | 421 029 |  |  |
| Проектные (изыскательские )работы на капитальный ремонт пищеблока |  |  | 130 000 |
| МБОУ «СОШ №109» |
| Смена деревянных оконных блоков в спортивном клубе «Витязь» | 99 960 |  |  |
| Смена витражей в малом спортивном зале | 650 806 |  |  |
| Смена деревянных оконных блоков в помещении лыжной базы | 92 312 |  |  |
| Ремонт туалетов на 2-м этаже | 555 290 |  |  |
| Капитальный ремонт водомерных узлов (водомерный узел №2) | 196 440 |  |  |
| Замена наружных дверных блоков на металлические в кол-ве 2-х штук в мастерской |  | 54 210 |  |
| Смена оконных блоков в мастерской |  |  | 1 650 450 |
| Капитальный ремонт мягкой кровли (мастерские) |  |  | 2 739 830 |
| Установка противопожарных дверей в помещениях центра образования, слесарной и столярной мастерских, кабинетах экологии (6 шт.) |  |  | 267 310 |
| Капитальный ремонт цоколя и отмостки |  | 1 810 450 |  |
| Облицовка цокольной плиткой пристроя школы |  | 272 130 |  |
| Ремонт фасада |  | 523 140 |  |
| Облицовка подпорной стенки здания школы по ул.Мира и центрального крыльца |  | 367 320 |  |
| Ремонт помещений большого спортивного зала и щитовой |  |  | 440 120 |
| МБОУ «СОШ №110» |
| Капитальный ремонт кабинета № 114 |  | 205 000 |  |
| Капитальный ремонт кабинета № 121 |  | 217 000 |  |
| Капитальный ремонт кабинета № 125 |  | 163 000 |  |
| Капитальный ремонт кабинета № 127 |  | 133 000 |  |
| Капитальный ремонт кабинета № 128 |  | 133 000 |  |
| Капитальный ремонт кабинета № 129 |  | 130 000 |  |
| Капитальный ремонт кабинета № 130 |  | 120 000 |  |
| Капитальный ремонт кабинета № 232 | 280 000 |  |  |
| Капитальный ремонт кабинета № 231 | 260 000 |  |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала(замена дверного блока ) |  |  | 104 500 |
| Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалки |  |  | 505 000 |
| Капитальный ремонт крыльца столовой | 203 000 |  |  |
| Капитальный ремонт крыльца столовой (запасный выход) |  |  | 185 000 |
| Капитальный ремонт .установка металлических дверных блоков (выхода на кровлю) | 30 000 |  |  |
| Капитальный ремонт санузлов 1 этаж (з шт.) |  | 1 500 000 |  |
| Сантехнические работы туалетов 1 этажа | 125 000 |  |  |
| Капитальный ремонт санузлов 2 этаж (2 шт.) |  | 180 000 |  |
| Сантехнические работы туалетов 2 этажа |  | 30 000 |  |
| Капитальный ремонт санузлов 3 этаж (2 шт.) |  |  | 320 000 |
| Сантехнические работы туалетов 3 этажа |  |  | 53 000 |
| Капитальный ремонт санузлов 4 этаж (1 шт.) |  |  | 30 000 |
| Сантехнические работы туалетов 4 этажа |  |  | 33 000 |
| Капитальный ремонт асфальтового покрытия проездов вокруг школы |  |  | 3 500 000 |
| Капитальный ремонт асфальтового покрытия территории перед входом в здание школы | 650 000 |  |  |
| Разборка хозяйственного корпуса |  | 245 123 |  |
| МБОУ «СОШ №112» |
| Смена оконных витражей (спортзал) | 2 547 972 |  |  |
| Смена трубопровода ХВС между школой и складом) |  |  | 85 000 |
| Ремонт цоколя, отмостки, крыльцев, кирпичных стен | 500 000 |  |  |
| Установка металлических решеток на запасные выходы |  | 117 443 |  |
| ИТОГО | 20 070 331 | 37 779 477 | 39 248 794 |

5. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджетов и средств софинансирования  выделенных за счет областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы  за счет средств местного бюджета в 2014 – 2016 годах составит  97 098, 602 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 20 070,331 тыс. руб.;

2015 год –  37 779,477 тыс. руб.;

2016 год –  39 248,794 тыс. руб.

Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Объем средств, выделяемых из областного бюджета, определяется в ходе уточнения областного бюджета на текущий год.

6. Организация управления и механизм реализации

Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством комплекса организационно-управленческих мероприятий.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств областного и  местного бюджетов;

- корректировку программы с целью уточнения программных мероприятий, объемов финансирования Программы и распределения между бюджетополучателями;

- подготовку докладов и отчетов о реализации мероприятий Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация города Трехгорного отвечает за реализацию мероприятий программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и выполнению программных мероприятий, целевому и эффективному  использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке  и развитию программы, а также готовит доклады о ходе реализации программы за отчетный период.

Исполнителями программных мероприятий являются руководители муниципальных учреждений. Руководители муниципальных учреждений несут полную персональную ответственность за реализацию программных мероприятий, конечные результаты, целевое и эффективное  использование выделенных финансовых средств, предоставляют информацию об исполнении мероприятий программы в подведомственных учреждениях для подготовки доклада за отчетный период.

Отчеты о выполнении программы, согласованные с городским финансовым управлением (в части кассового исполнения), предоставляется руководителем программы в отдел экономики и прогнозирования  администрации города за первое полугодие отчетного года не позднее 5 июля, за отчетный год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

7. Ожидаемые результаты реализации  программы, целевые индикаторы

Ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- обеспечение безопасных условий для детей в учреждениях общего образования;

- обеспечение трудовой занятости и предоставление дополнительных рабочих мест в городе Трехгорном;

- наибольший охват зданий и помещений учреждений образования города Трехгорного;

- профилактика и предупреждение аварийных ситуаций связанных с бесперебойной работой зданий и помещений общеобразовательных учреждений.

Целевые индикаторы (показатели):

1. Готовность к новому учебному году зданий и помещений учреждений общего образования:

2014 г. - 100 %;

2015г.  - 100 %;

2016 г. - 100%

2. Организация безаварийной и бесперебойной работы зданий и помещений учреждения образования:

2014г. - 100,00%;

2015г. - 100,00%;

2016г. - 100,00%.

В результате реализации программных мероприятий будет сформирована четкая система организации безаварийной работы зданий и помещений учреждений образования.

Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования бюджетных средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется постоянно: ежемесячный мониторинг достижения результатов программы.