- ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Школьный стадион» на 2014 – 2016 годы»

| Полное наименование Программы | - Муниципальная программа «Школьный стадион» на 2014 – 2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация города Трехгорного |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации города по образованию, спорту, культуре и социальной сфере |
| Основной разработчик Программы | Управление образования администрации города Трехгорного |
| Исполнители Программы - прямые получатели средств бюджета | Управление образования администрации города Трехгорного |
| Основная цель Программы | - Создание современных условий образовательного процесса в общеобразовательных организациях города |
| Задачи Программы | - Создание условий, отвечающих современным требованиям, для реализации программ по физической культуре в муниципальных общеобразовательных организациях |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы и подпрограмм | Сроки реализации программы 2014-2016 годы, в том числе по этапам: 1 этап - 2014 год; 2 этап - 2015 год; 3 этап - 2016 год. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по срокам реализации | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 9 500,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 3 500,0 тыс. руб.; 2015 г. - 3 000,0 тыс. руб.; 2016 г. - 3 000,00 тыс. руб. Объём финансирования уточняется при формировании и утверждении бюджета города на очередной финансовый год, исходя из возможностей городского бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В качестве конечных результатов рассматриваются: - восстановление и ремонт школьных стадионов; - повышение эффективности физкультурно-спортивных занятий в общеобразовательных школах; - активизация участия населения в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на базе общеобразовательных школ. |
| Перечень целевых индикаторов (показателей) | Индикативные показатели: - количество стадионов общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям, - 3 шт., в том числе по годам: 2014 г. - 1 шт. 2015 г. - 2 шт. 2016 г. - 3 шт. |
| Система организации контроля по реализации Программы | 1. Руководитель Программы: - осуществляет текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы; - проводит мониторинг реализации за первое полугодие отчетного года; - осуществляет оценку эффективности реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации; - подготавливает отчет о реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации. 2. Отдел экономики и прогнозирования: - проводит экспертизу проекта Программы на соответствие, предъявляемым к нему требованиям, предусмотренным Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Трехгорного городского округа, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города от 25.12.2012 № 1411 (с изменениями и дополнениями); - осуществляет оценку выполнения Программы, обобщает и представляет доклад о ходе ее реализации за полугодие и за год главе администрации города. 3. Городское финансовое управление: - проводит экспертизу проекта Программы в части финансового обеспечения; - осуществляет оценку Программы в части кассового исполнения. 4. Юридический отдел: - согласовывает проект Программы на предмет соответствия действующему законодательству. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

- программными методами

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Эта задача в частности сформулирована в послании Президента РФ  Федеральному Собранию РФ, государственной стратегии по развитию физкультуры и спорта в РФ до 2020 года, а также в документах по модернизации российского образования – национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», федеральных государственных образовательных стандартах. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи.

В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Накопленный опыт показывает, что такая задача может быть решена программно-целевым методом.

Среди различных факторов, определяющих общий уровень культуры и здоровья человека, одним из важнейших является его двигательная активность. В настоящее время в обществе назрела острая объективная потребность в развитии массового физкультурного движения как социального института привлечения людей к здоровому образу жизни.

Система физической культуры и массового спорта города Трёхгорного представляет собой совокупность учреждений и  объектов соответствующего профиля. Основу данной системы составляют муниципальные учреждения, в которых закладывается фундамент всестороннего развития физических и духовных сил человека, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и достижения высоких спортивных результатов.

Для занятий физической культурой и спортом на территории муниципальных общеобразовательных учреждений  имеется 27 спортивных сооружений.

В разрезе видов объектов школьные спортивные сооружения распределяются  следующим образом:

- спортивные залы - 7 единиц;

- спортивные площадки (включая баскетбольные, волейбольные) - 10 единиц;

- тренажерные залы - 2 единицы;

- футбольные поля - 0 единиц;

- лыжные базы - 6 единиц;

- стрелковый тир – 2 единицы.

Техническое состояние имеющихся спортивных сооружений не соответствует современным требованиям, многие спортивные сооружения требуют оснащения и капитального ремонта. Если говорить о школьных стадионах, то это  в основном игровые площадки с асфальтовым (травмоопасным) покрытием, без разметки, с опорами баскетбольных щитов, при этом сами баскетбольные щиты  полуразрушены; полосы препятствий для занятий ОБЖ морально устарели, в большинстве случаев отсутствуют ямы для прыжков в длину, ни в одной школе нет беговых дорожек с необходимым покрытием и необходимой длины, нет ни одного поля для минифутбола. Пропускная способность спортивных сооружений не позволяет проводить необходимое количество уроков физкультуры, особенно остро этот вопрос встал с введением трех обязательных уроков физкультуры с 1-го по 11-е классы  с 1 сентября 2011 г. Спортивные залы школ максимально могут вместить только 36 часов занятий по расписанию в 1 смену, тогда как потребность - в 1,6 раза больше. На открытом воздухе проводить занятия проблематично, особенно в зимнее время, так как снежный и ледяной покров спортивных площадок делают занятия травмоопасными. Ситуация осложняется ещё одним фактором: введением ФГОС, в которых предусмотрены часы на внеурочную деятельность по спортивно-оздоровительному направлению и нового базисного учебного плана общего образования (БУП), включающего в инвариантной части 3 урока физкультуры в каждом классе. Если рассмотреть среднестатистическую школу города, то  расчёт будет следующий: количество классов - 22, все они перейдут на новый БУП, значит, общее количество дополнительных занятий по физкультуре составит - 66 часов в неделю.  Решить проблему обеспечения условий для занятий физкультурно-спортивной направленности можно только программно-целевым методом, а именно через выделение средств на капитальный ремонт и оборудование школьных спортивных площадок - стадионов. Оборудование необходимых игровых зон спортивных площадок, качественное незамерзающие покрытие, ограждение, рациональное размещение площадок на пришкольной территории позволят привести школьные стадионы в соответствие современным требованиям, существенно расширить возможности использования их  в образовательном процессе в течение всего учебного года.

В 2011 году модернизации системы образования РФ придан новый импульс. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. (заседание Правительства Российской Федерации  4 апреля 2011 г., протокол № 11, п.3)

В Челябинской области разработан комплекс мер по модернизации общего образования. Цель – дальнейшая модернизация системы общего образования в Челябинской области. Для достижения цели комплекса мер необходимо, в частности, обеспечить качественные условия обучения, которые напрямую зависят от материальной базы общеобразовательных учреждений. Комплекс мер является обязательным для исполнения всеми муниципальными образованиями области.

Таким образом, ремонт и переоборудование школьных стадионов в рамках реализации муниципальной программы позволит выполнить поручение Председателя Правительства Российской Федерации по совершенствованию инфраструктуры образовательных учреждений и доведению их состояния до соответствия современным требованиям, повысить уровень здоровья и физической активности школьников, а в целом улучшить благосостояние населения города.

- Основные цели и задачи

Основная цель Программы: Создание современных условий образовательного процесса  в общеобразовательных организациях города.

Задачами Программы являются:

1. Создание условий, отвечающих современным требованиям, для реализации программ по физической культуре в муниципальных общеобразовательных организациях.

- Сроки и этапы реализации

Предполагается реализовать мероприятия Программы в течение трех лет за период 2014 - 2016 годы. Этапы реализации Программы предусматривают системное исполнение плановых мероприятий и соответствуют следующим периодам времени и значению индикаторов:

1 этап – 2014 год;

2 этап –2015 год;

3 этап –2016 год.

| № п/п | индикативный показатель | значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | количество стадионов общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. |

Программа может быть прекращена досрочно, в случае выделения финансовых средств на ремонт школьных стадионов в большем объёме и в более ранние сроки. При отсутствии же средств, либо подрядчика, либо увеличения по объективным обстоятельствам сроков исполнения муниципальных контрактов сроки реализации программы могут быть продлены.

- Система программных мероприятий

Программные мероприятия разработаны по следующим направлениям:

1) подготовка проектно-сметной документации;

2) капитальный ремонт и оборудование спортивных сооружений на пришкольной территории общеобразовательных организациях .

По первому направлению предусмотрена разработка базового проекта капитального ремонта спортивной площадки МБОУ «СОШ № 110» с включением в него устройства дренажной системы, подготовки асфальтового покрытия, монтажа нетравмоопасного полиуретанового покрытия, в том числе устройства беговых дорожек, универсальной спортплощадки и малых архитектурных форм. Подготовка на основе базового проекта проектно-сметной документации для капитальных ремонтов спортивных площадок школ с планировкой по территории.

По второму направлению планируется поочерёдное произведение капитальных ремонтов спортивных площадок школ. Основные ремонтные работы на объектах:

- демонтаж имеющихся сооружений;

- ремонт грунтовых оснований;

- ремонт и оборудование универсальных спортивных площадок (волейбол, баскетбол, минифутбол);

- ремонт секторов для прыжков в длину;

- установка полосы препятствий (малые архитектурные формы);

- ремонт покрытия площадок, в том числе устройство беговых дорожек;

- установка  ограждений;

- устройство дренажных систем.

Объем затрат на проведение ремонтных работ  определяется исходя из видов работ, умноженных на количество учреждений.

| № п/п | Цель, задачи, наименование мероприятия | Сроки проведе- ния мероприя тий | Исполнитель | Объем и источник финансирования (тыс. руб.) |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт стадиона МБОУ «СОШ № 112» | 2014 г. | МБОУ «СОШ № 112» | Местный бюджет | 3 000,00 |  |
| 2. | Подготовка проектно-сметной документации для капитального ремонта стадиона МБОУ «СОШ №110» | 2014 г. | МБОУ «СОШ № 110» | Местный бюджет | 500,00 |  |
| 3. | Капитальный ремонт стадиона МБОУ «СОШ № 110» | 2015 г. | МБОУ «СОШ № 110» | Местный бюджет | 3 000,00 |  |
| 4. | Капитальный ремонт стадиона МБОУ «СОШ №109» | 2016 г. | МБОУ «СОШ № 109» | Местный бюджет | 3 000,00 |  |
|  | Всего |  |  |  | 9 500,00 |  |

- Ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств местного (муниципального) бюджета.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решением Собрания депутатов  Трёхгорного городского округа о бюджете Трёхгорного городского округа  на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию настоящей Программы в 2014 - 2016 годах требуются средства в размере  9 500,00 тыс. руб., в том числе на реализацию этапов:

1 этап - 2014 г.  -   3 500,0 тыс. руб.;                    
2 этап - 2015 г.  -  3 000,0 тыс. руб.;

3 этап – 2016 г.  -  3 000,0 тыс. руб.

В качестве дополнительных источников финансирования Программы также могут быть привлечены средства федерального бюджетов, ежегодно выделяемые городу на капитальные ремонты, областного бюджета в соответствии с соглашениями между Министерством образования и науки Челябинской области и администрацией города Трехгорного, заключаемыми в установленном порядке.

- Организация управления и механизм реализации  муниципальной программы

Разработчиком Программы является Управление образования администрации города Трехгорного, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Разработчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Прямым получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является Управление образования администрации города Трехгорного.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет Управление образования администрации города Трехгорного, которое в установленном порядке оценивает эффективность реализации Программы за отчётный финансовый год и отчитывается перед администрацией города о результатах ее выполнения.

Контроль за целевым расходованием средств, направленных на реализацию мероприятий Программы осуществляется Городским финансовым управлением и контрольно-ревизионным отделом администрации города Трехгорного.

Отдел экономики и прогнозирования администрации города Трехгорного и Городское финансовое управление вправе обратиться в Управление образования администрации города Трехгорного с предложениями о прекращении реализации Программы или внесении в нее корректировок в случае:

1) досрочного достижения поставленных целей;

2) признания исполнения Программы неэффективным в соответствии с оценкой основных целевых индикаторов Программы, динамики целевых значений основных целевых индикаторов, оценки эффективности Программы и эффективности использования бюджетных средств Управление образования администрации города Трехгорного на реализацию Программы.

На основании отчетности о результатах реализации Программы и уровне достижения утвержденных значений индикаторов эффективности может производиться корректировка объемов финансирования, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы.

При формировании технического задания на ПСД  учесть возможность использования разрабатываемого спортивного сооружения для различных видов спорта и согласовать с постоянной комиссией Собрания депутатов города Трехгорного по молодежной политике, физкультуре и спорту.

- Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов (показателей)

Под результатом реализации Программы понимается соответствие условий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Трехгорного современным требованиям.

Ожидаемые результаты: восстановление и ремонт 3 школьных стадионов; повышение эффективности  физкультурно-спортивных занятий и спортивно-массовой работы в общеобразовательных школах.

Социальными последствиями реализации Программы являются: реализация мер социальной поддержки основного (общего) образования детей, обеспечение введения ФГОС на всех ступенях основного образования, обеспечение занятости детей и подростков в свободное время, воспитание потребности в здоровом образе жизни, и как следствие - повышение качества жизни детского населения города, повышение удовлетворённости граждан образовательными услугами общеобразовательных организаций.

Выполнение мероприятий Программы создаст условия:

- для обеспечения в городе соответствия материально-технической базы общеобразовательных учреждений современным требованиям;

- для обеспечения готовности школ города к введению федеральных образовательных стандартов второго поколения и нового базисного учебного плана;

- для повышения мотивации детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом;

- для организации занятости детей и подростков во второй половине дня, в свободное время;

- для активизации участия детского населения в спортивно-массовых мероприятиях.

Для системы образования положительными последствиями станут:

1) сохранение единого образовательного пространства, взаимодействия учреждений;

2) сохранение контингента и повышение  мастерства обучающихся;

3) повышение мотивации детей к занятиям физкультурой и спортом;

4) удовлетворение спроса населения города на содержательное проведение досуга.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели.

Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета города Трехгорного.

Руководитель целевой программы организует обеспечение ежеквартального мониторинга и анализа хода исполнения программных мероприятий. Управление образования администрации города Трехгорного осуществляет оценку результативности реализации Программы на основе данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат Программы в свете достижения поставленных задач и выполнения запланированных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется начальником Управления образования администрации города Трехгорного в соответствии с Порядком, указанным в приложении №4 к Положению о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Трёхгорного городского округа их формирования и реализации (утверждено постановлением администрации города от 25.12.2012  № 1411, от 30.07.2013 года № 769), и отражается в ежегодном докладе о ходе  реализации утверждённых целевых программ. Доклад представляется начальником Управления образования администрации города Трехгорного в отдел экономики и прогнозирования администрации, предварительно согласованный в части кассового исполнения с городским финансовым управлением администрации города  до 15 февраля  года, следующего за отчётным. Содержание доклада определяется п. 32 указанного выше Положения.

Существенных рисков по исполнению данной Программы не предвидится, однако на успешную реализацию мероприятий могут оказать влияние объективные факторы, среди которых можно выделить следующие:

-	увеличение стоимости общестроительных работ и цены материалов;

-	снижение доходов городского бюджета;

-	несоответствие уровня квалификации подрядчиков стандартным требованиям к производству работ, невозможность соблюдения технологических процессов.

Указанные выше факторы могут привести к  ухудшению качества ремонтных работ, изменению сроков реализации Программы, несоответствию полученных результатов спросу потребителей.