# Паспорт муниципальной программы «Устройство детских игровых площадок

# на внутриквартальных территориях в городе Трехгорном на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | «Устройство детских игровых площадок на внутриквартальных территориях в городе Трехгорном на 2014-2016 годы» (далее именуется - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация города Трехгорного |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение "Служба Заказчика" (далее МКУ "СЗ"). |
| Исполнитель Программы – прямой получатель средств бюджета | МКУ "СЗ" |
| Основная цель Программы | 1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  2. создание комфортных микросоциальных условий для полноценного отдыха и развития детей и молодежи города Трехгорного;  3. решение проблемы занятости свободного времени детей;  4. формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к его постоянному месту жительства. |
| Задачи Программы | 1. Разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных и технических мероприятий направленных на организацию мест массового отдыха детского населения на внутриквартальных территориях городского округа;  2. Определение наиболее проблемных районов городского округа и дальнейшее регулирование индикативных показателей наличия детского и игрового оборудования на данных территориях;  3. Координация и эффективное регулирование деятельности по улучшению практического использования и эстетического облика внутриквартальных территорий. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 1 этап – 2014 год  2 этап – 2015 год  3 этап – 2016 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования, привлекаемого для реализации мероприятий программы, за счет средств бюджета Трехгорного городского округа составит  6 696,0 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2014 году – 3 632,9 тыс.руб;  в 2015 году – 2 342,0 тыс.руб;  в 2016 году – 721,1 тыс.руб; |
|  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. увеличение степени благоустройства городских территорий;  2. обеспечение горожан благоустроенными зонами отдыха на территориях жилой застройки и формирование общественной поддержки по сохранению порядка на внутриквартальных территориях;  3. Оснащение дворов современными детскими игровыми комплексами, соответствующими европейским стандартам;  4. улучшение физического состояния и уровня морального развития молодого поколения горожан. |
| Целевые индикаторы (показатели) | В результате реализации Программы в 2014 – 2016 годах малыми архитектурными формами и игровыми комплексами планируется обустроить 15 детских игровых и спортивных площадок открытого типа, в том числе:  - в 2014 году – 7 шт.;  - в 2015 году – 5 шт.;  - в 2016 году – 3 шт.  Таким образом планируется достигнуть общего увеличения степени благоустройства территории городского округа посредством установки 64 объектов архитектурных форм; |
| Система организации контроля по реализации Программы | Контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством руководителем Программы - Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ |

- Объем средств, выделенных на программу, корректируется с учетом финансовых возможностей бюджета Трехгорного городского округа, а так же по мере уточнения сметной документации и результатов конкурсных процедур.

# I. Содержание проблемы и обоснование

# необходимости ее решения программными методами

# Состояние детских площадок на территории города Трехгорного.

В последнее время вопросам благоустройства территорий города Трехгорного уделяется большое внимание. В районах старой застройки существуют территории, требующие комплексного благоустройства. Во многих дворовых территориях детские игровые и спортивные площадки не обеспечивают потребности детей в игровом и спортивном оборудовании, морально и физически устарели, требуют капитального ремонта. На сегодняшний день в городе Трехгорном количество детских площадок составляет 114 штук, в том числе оборудованных современными детскими игровыми и спортивными комплексами 41 детская площадка.

Состояние устаревших детских площадок приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

Для того что бы улучшить, в данной части, существующую ситуацию необходимо планомерно проводить целевые мероприятия связанные с заменой и капитальным ремонтом существующих детских площадок открытого типа, с выполнением сопутствующих работ по благоустройству территории и приведением покрытия площадок в соответствие с национальным стандартом.

# 

# II. Основные цели и задачи Программы

# 1. Цели Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- создание комфортных микросоциальных условий для полноценного отдыха и развития детей и молодежи города Трехгорного;

- решение проблемы занятости свободного времени детей;

- формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к его постоянному месту жительства.

# 2. Задачи Программы:

- разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных и технических мероприятий направленных на организацию мест массового отдыха детского населения на внутриквартальных территориях городского округа;

- определение наиболее проблемных районов городского округа и дальнейшее регулирование индикативных показателей наличия детского и игрового оборудования на данных территориях;

- координация и эффективное регулирование деятельности по улучшению практического использования и эстетического облика внутриквартальных территорий.

# III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2016 гг, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год.

В результате реализации Программы в 2014 – 2016 годах малыми архитектурными формами и игровыми комплексами планируется обустроить 15 детских игровых и спортивных площадок открытого типа, в том числе:

- в 2014 году – 7 шт.;

- в 2015 году – 5 шт.;

- в 2016 году – 3 шт.

Таким образом планируется достигнуть общего увеличения степени благоустройства территории городского округа посредством установки 64 объектов архитектурных форм;

В случае отсутствия или недостаточного финансирования мероприятий Программа корректируется, либо прекращает свое существование.

# IV. Система мероприятий и ресурсное обеспечение программы.

Мероприятия Программы направлены на выполнение поставленных задач и включают в себя организационные, технические, финансово-экономические составляющие, которые реализуются за счет средств бюджета Трехгорного городского округа.

Общий перечень мероприятий Программы, за счет средств бюджета Трехгорного городского округа, предусматривает установку игровых и спортивных комплексов по следующим адресам:

2014 год

|  |
| --- |
| У ж/д № 15 по ул. Мира |
| На территории 4-го квартала |
| В районе ж/д № 4-6-8 по ул. Строителей |
| В районе ж/д № 6 по ул. Кирова |
| В районе ж/д № 21 по ул. Строителей |
| В районе ж/д № 11 по ул. 60 лет Октября |
| В районе ж/д № 37 по ул. К.Маркса |

2015 год

|  |
| --- |
| У ж/д № 58 по ул. Мира |
| У ж/д № 14 по ул. Космонавтов |
| В районе ж/д № 31-33 по ул. Мира |
| У ж/д № 11 по ул. Строителей |
| У ж/д № 51-53 по ул. К.Маркса |

2016 год

|  |
| --- |
| У ж/д № 4 по ул. Ленина |
| У ж/д № 14 по ул. Калинина |
| У ж/д № 60 по ул. Островского |

# V. Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществляется по бюджетной смете МКУ «СЗ». Ежегодный объем финансирования и перечень мероприятий может уточняться по мере формирования, утверждения и исполнения бюджета Трехгорного городского округа, а так же по мере уточнения сметной документации и результатов конкурсных процедур.

Адресный перечень по установке игровых и спортивных комплексов, а также объемы финансирования приведены ниже в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес площадки | Объем фин-ия,  тыс.руб. | |
| 1 | 2 | 5 | |
| 2014 год | | | |
| 1 | У ж/д № 15 по ул. Мира | 1 022,9 | |
| 2 | На территории 4-го квартала | 460,0 | |
| 3 | В районе ж/д № 4-6-8 по ул. Строителей | 500,0 | |
| 4 | В районе ж/д № 6 по ул. Кирова | 450,0 | |
| 5 | В районе ж/д № 21 по ул. Строителей | 400,0 | |
| 6 | В районе ж/д № 11 по ул. 60 лет Октября | 400,0 | |
| 7 | В районе ж/д № 37 по ул. К.Маркса | 400,0 | |
|  | ИТОГО: | 3 632,9 | |
| 2015 год | | | |
| 8 | У ж/д № 58 по ул. Мира | 462,0 |
| 9 | У ж/д № 14 по ул. Космонавтов | 480,0 |
| 10 | В районе ж/д № 31-33 по ул. Мира | 600,0 |
| 11 | У ж/д № 11 по ул. Строителей | 400,0 |
| 12 | У ж/д № 51-53 по ул. К. Маркса | 400,0 |
|  | ИТОГО: | 2 342,0 |
| 2016 год | | | |
| 13 | У ж/д № 4 по ул. Ленина | 171,1 |
| 14 | У ж/д № 14 по ул. Калинина | 350,0 |
| 15 | У ж/д № 60 по ул. Островского | 200,0 |
|  | ИТОГО: | 721,1 |
|  | ВСЕГО по Программе: | 6 696,0 |

# VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Текущее управление Программой и контроль за ее реализацией, а так же целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ.

МКУ «СЗ» осуществляет:

- подготовку сметной документации на проведение работ по устройству площадок;

- организацию выполнения мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета Трехгорного городского округа;

- подготовку предложений по развитию и корректировке Программы;

- подготовку информации о ходе реализации Программы;

Мониторинг выполнения целевых индикаторов программы осуществляет Администрация города.

Отчеты о ходе реализации Программы предоставляются ежеквартально.

# VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

# и целевые индикаторы (показатели)

Реализация мероприятий Программы позволит:

Увеличить степень благоустройства городских территорий;

Улучшит обеспечение горожан благоустроенными зонами отдыха на территориях жилой застройки и формирование общественной поддержки по сохранению порядка на внутриквартальных территориях;

Оснастит дворы современными детскими игровыми комплексами, соответствующим европейским стандартам;

Улучшит физическое состояния и уровень морального развития молодого поколения горожан.

В результате реализации Программы в 2014 – 2016 годах малыми архитектурными формами и игровыми комплексами будут обустроены 15 детских игровых и спортивных площадок открытого типа, в том числе:

- в 2014 году – 7 шт.;

- в 2015 году – 5 шт.;

- в 2016 году – 3 шт.

Таким образом планируется достигнуть общего увеличения степени благоустройства территории городского округа посредством установки 64 объектов архитектурных форм;