Паспорт муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Трехгорного городского округа в 2013-2015 годах».

| Наименование Программы, условное краткое наименование Программы | - муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Трехгорного городского округа в 2013-2015 годах» (далее – Программа БДД) |
| --- | --- |
| Цель Программы | - создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Трёхгорного городского округа |
| Муниципальный заказчик Программы | - администрация города Трехгорного |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ (Улитин О.В.) |
| Основные разработчики Программы | - отдел ГИБДД МО МВД России ЗАТО г. Трехгорного (далее - ОГИБДД); - Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее- МКУ «СЗ») |
| Ответсвенный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города Трёхгорного |
| Этапы и сроки реализации Программы | - 2013-2015 годы, в том числе: 1 этап - 2013 год; 2 этап – 2014-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы 1 205,41 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 144,00 тыс. рублей; 2014 год – 711,90 тыс. рублей; 2015 год – 349,51 тыс. рублей; из них за счет средств: городского бюджета – 1 205,41 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 144,00 тыс. рублей; 2014 год – 711,90 тыс. рублей; 2015 год – 349,51 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сокращение количества ДТП с пострадавшими в 2013-2015 годах на 1,3 ДТП, или на 12 процентов по сравнению с 2011 годом, в том числе по годам: в 2013 году - на 1 ДТП; в 2014 году - на 1 ДТП; в 2015 году - на 1 ДТП. - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2013-2015 годах по сравнению с 2011 годом, в том числе по годам: 2013 год - 0 детей; 2014 год - 0 детей; 2015 год – 0 детей. |
| Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы | в сопоставлении с соответствующим показателем за 2011 год: - снижение количества ДТП с пострадавшими; - снижение количества погибших в результате ДТП; - снижение количества, детей пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности. |
| Система организации контроля по реализации Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют: - отдел экономики и прогнозирования администрации города в соответствии с постановлением администрации города от 25.12.2012 № 1411 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Трехгорного городского округа, их формирования и реализации». |

Глава I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

1. По данным статистического учета ДТП, в период с 2010 по 2012 годы на автомобильных дорогах г. Трёхгорный было совершено 77 ДТП, в результате чего погибли 6 человек и получили ранения около 84 человек. Наблюдается устойчивая тенденция роста основных показателей аварийности - количества ДТП, количества пострадавших в них людей. Так, в 2011 году на дорогах г. Трёхгорный погибли 3 человека и получили ранения 19 человек, в 2012 году количество лиц, погибших в ДТП, составило 1 человек (снижение показателя на 33,3 процентов), получивших ранение - 14 человек (снижение показателя на 73,6 процента).

Особую тревогу вызывает детский травматизм: за период с 2010 по 2012 годы в ДТП на автомобильных дорогах Трёхгорного городского округа пострадали 9 детей, из них погиб 1 ребёнок, получили травмы по собственной неосторожности 6 детей. В 2012 году детей погибших в ДТП на автомобильных дорогах Трехгорного городского округа нет.

Одной из наиболее уязвимых групп участников дорожного движения являются пешеходы. В 2012 году, по сравнению с 2010 годом, количество пешеходов, погибших в результате ДТП, 0 процентов. Всего за указанный период погибших  пешеходов 1, получивших ранения - 9 пешеходов.

Около 60 процентов от всех ДТП связано с нарушениями водителями транспортных средств Правил дорожного движения, каждое третье ДТП совершается по вине пешеходов.

Аварийная ситуация и наличие возможной тенденции  к дальнейшему ее ухудшению во многом объясняются следующими причинами:

1) снижением транспортной дисциплины граждан;

2) недостатками улично-дорожной сети (в том числе по ширине дорожной части, состоянию ее покрытия);

3) недостаточным количеством объектов принудительного ограничения скоростного режима - искусственных неровностей;

4) наличием нерегулируемых пешеходных  переходов.

2. Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по следующим направлениям:

1) повышение уровня правового сознания граждан;

2) повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;

3) улучшение технического оснащения подразделений ОГИБДД и доведение до норм штатной численности личного состава;

4) совершенствование организации дорожного движения.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан, Программой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Для повышения уровня транспортной дисциплины участников дорожного движения и формирования документационной базы противоправных действий в Программу включены мероприятия, направленные на оснащение подразделений ОГИБДД современной техникой видеофиксации и контроля.

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором предусматриваются разработка и применение современных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидация мест концентрации ДТП.

Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и для ее реализации необходимо использовать комплексный подход.

3. Решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосрочных мероприятий, в том числе по улучшению материально-технического оснащения ОГИБДД.

# Глава II. Основные цели и задачи Программы

4. Целью Программы является создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Трехгорного городского округа.

5. Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

1) сокращение количества ДТП с пострадавшими;

2) сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

3) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;

4) повышение безопасности движения пешеходов;

5) обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

6) ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности.

# Глава III. Сроки и этапы реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы и будет осуществляться в два этапа:

1) на 1 этапе - в 2013 году - планируется осуществление следующих мероприятий:

- развитие системы организации движения транспорта и пешеходов, включающей в себя ликвидацию мест концентрации ДТП, предотвращение дорожных заторов, оптимизацию скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения и технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и так далее);

- совершенствование системы организации движения пешеходов;

2) на 2 этапе - в 2014-2015 годах - предусматривается реализация следующих мероприятий:

- дальнейшее совершенствование системы организации движения транспорта и пешеходов;

- профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

- совершенствование системы организации движения транспорта.

# Глава IV. Система программных мероприятий

7. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1) повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения;

2) оптимизацию скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети с применением современных инженерных схем организации дорожного движения и технических средств;

3) совершенствование организации дорожного движения.

Система мероприятий Программы представлена в  Приложении № 1 к городской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Трехгорного городского округа в 2013-2015 годах».

# Глава V. Ресурсное обеспечение Программы

8. Финансирование Программы осуществляется в 2013-2015 годах с общим объемом   1 205,41 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 144,00 тыс. рублей;

2014 год – 711,90 тыс. рублей;

2015 год – 349,51 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования Программы планируется финансирование мероприятий:

- по повышению уровня правосознания в сфере безопасности дорожного движения с общим объемом 50,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

- год –    0,00 тыс. рублей;

2014 год – 25,00 тыс. рублей;

2015 год – 25,00 тыс. рублей.

2) по организации мероприятий по обеспечению безопасности движения пешеходов с общим объемом 1 155,41 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год –  144,00 тыс. рублей.

2014 год –  686,90 тыс. рублей;

2015 год –  324,51 тыс. рублей.

9. Объём финансирования, предусмотренного на осуществление мероприятий Программы в 2013-2015 годах, носит проектный характер и ежегодно уточняется при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Глава VI. Организация управления и механизм реализации Программы

- Исполнение запланированных мероприятий по Программе осуществляет муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика».

11. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация города Трехгорного в лице отдела экономики и прогнозирования администрации города в части оценки целевых  индикативных показателей и хода реализации программы в целом, в соответствии с постановлением администрации города от 25.12.2012 № 1411 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных  программ Трехгорного городского округа, их формирования и реализации.

# Глава VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

12. Динамика основных и индикативных показателей по отношению к 2011 году представлена в таблице.

| № п/п | Показатели | 2011 год (отчёт) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | Снижение показателей за 2013-2015 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | качествен-ный | в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество ДТП с пострадавшими | 11 | 10 | 10 | 9 | 1,3 | 12,1 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество детей пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |

приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории Трехгорного городского округа

в 2013-2015 годах»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения | Объём и источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по повышению уровня правосознания граждан в сфере безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение профилактического мероприятия «Внимание дети» | ОГИБДД, Управление образования администрации города | 2014-2015 годы | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Применение в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учебных заведений города световозращающих лент и наклеек | ОГИБДД, Управление образования администрации города | 2014-2015 годы | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация дорожного движения на неругулируемом пешеходном переходе по ул. Мира у школы № 112 | МКУ «СЗ» | 2014 год | 179,9 | 0,0 | 179,9 | 0,0 |
| 4. | Устройство пешеходного ограждения вдоль улицы Мира напротив ТЦ «Заря» | МКУ «СЗ» | 2015 год | 174,51 | 0,0 | 0,0 | 174,51 |
| 5. | Устройство пешеходного ограждения вдоль здания № 11 по улице Калинина | МКУ «СЗ» | 2014 год | 335,0 | 0,0 | 335,00 | 0,0 |
| 6. | Установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах | МКУ «СЗ», ОГИБДД | 2013-2015 годы | 243,79 | 139,79 | 72,0 | 150,0 |
| 7. | Установка полусфер в районе жилого дома № 36 по ул. Мира | МКУ «СЗ», ОГИБДД | 2013 год | 4,21 | 4,21 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Установка пешеходных ограждений, ликвидация несанкцонированнорго пешеходного перехода по адресу ул Карла Маркса, д. 30 | МКУ «СЗ», ОГИБДД | 2014 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 1 205,41 | 144,0 | 711,9 | 349,51 |